BẢNG PHÂN CÔNG 48 CHỨC NĂNG NGHIỆP VỤ HỆ THỐNG GREENSPOT

DỰ ÁN: NỀN TẢNG WEBGIS SINH THÁI, GIÁM SÁT NGẬP LỤT & MẠNG XÃ HỘI XANH ĐÔ THỊ
(Căn cứ theo tài liệu DAC_TA_48_CHUC_NANG_CHINH_GREENSPOT.md)

| Họ và Tên | STT | Chức Năng Nghiệp Vụ | Hạn Hoàn Thành | SV Đánh Giá | Đánh Giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nguyễn Thành Đạt | 1 | Hệ thống Đăng ký & Xác thực Kích hoạt Tài khoản Công dân qua OTP (Email / SMS Verification, mã hóa bcrypt) | 15/09/2026 |  |  |
|  | 2 | Quản trị Phiên làm việc & Xác thực Bảo mật Đa tầng (OAuth2 Password Bearer, JWT Token 24h, Session Guard) | 22/09/2026 |  |  |
|  | 3 | Phân hệ Phân quyền Vai trò Đa cấp RBAC (Super Admin, District Manager, Field Responder, Citizen) | 29/09/2026 |  |  |
|  | 4 | Hồ sơ Cá nhân, Hộ chiếu Xanh (Green Passport) & Lịch sử Đóng góp Bảo vệ Môi trường Đô thị | 06/10/2026 |  |  |
|  | 5 | Module Kiểm duyệt Nội dung, Giới hạn Tần suất gửi tin (Rate-Limit) & Chống Spam Báo cáo Giả mạo | 13/10/2026 |  |  |
|  | 6 | Bảng tin Sinh thái Đô thị theo Bán kính Không gian (Hyperlocal Geo-Feed Engine với PostGIS ST_DWithin 1-5km) | 20/10/2026 |  |  |
|  | 7 | Soạn thảo & Đăng bài viết Sinh thái kèm Định vị Tọa độ Không gian Thực tế (Geo-tagged Post & Reverse Geocoding) | 27/10/2026 |  |  |
|  | 8 | Động cơ Tương tác Bộ Cảm xúc Sinh thái & Tích lũy Tương tác (Eco-Reactions: Yêu môi trường, Cảm ơn, Cảnh báo, Tái chế) | 03/11/2026 |  |  |
|  | 9 | Quản lý & Khởi tạo Chiến dịch Cộng đồng "Chủ Nhật Xanh" dọn rác (Community Cleanup Drive & RSVP Management) | 10/11/2026 |  |  |
|  | 10 | Xác thực Hiện trường Sự kiện bằng Công nghệ Vùng ảo Không gian (Geofencing GPS Check-in trong bán kính 100m) | 17/11/2026 |  |  |
|  | 11 | Động cơ Game hóa Tích điểm Eco-Points, Thăng cấp Danh hiệu (4 Cấp bậc Rank) & Đổi Voucher Quà Tặng Xanh | 24/11/2026 |  |  |
|  | 12 | Kênh Giao tiếp & Thảo luận Cộng đồng Thời gian thực theo Đơn vị Quận/Huyện (District Live Chat Room qua WebSocket) | 01/12/2026 |  |  |
| Huỳnh Anh Tú | 1 | Module Tiếp nhận Báo cáo Sự cố Môi trường Đa phương tiện kèm Tọa độ GPS Trực tiếp & Nén ảnh Client-side | 15/09/2026 |  |  |
|  | 2 | Cỗ máy Trạng thái & Quản trị Vòng đời Xử lý Sự cố (Incident Lifecycle State Machine) kèm Mã Tra cứu Tracking Code | 22/09/2026 |  |  |
|  | 3 | Hệ thống Điều phối & Phân công Đội Phản ứng Nhanh theo Địa bàn Hành chính Quận (Spatial District Dispatcher) | 29/09/2026 |  |  |
|  | 4 | Trung tâm Điều hành & Thống kê Tác nghiệp Môi trường Toàn Thành phố (Incident Metrics Aggregator Dashboard) | 06/10/2026 |  |  |
|  | 5 | Nền tảng Bản đồ Số WebGIS 7 Chế độ Nền Đa dạng & Tích hợp Lớp Giao thông Thời gian thực (Google Maps, OSM, Traffic) | 13/10/2026 |  |  |
|  | 6 | Công nghệ Đùn khối 3D Công trình Đô thị theo Cao độ Thực tế kèm 5 Chủ đề Màu Sắc Động (MapLibre 3D Extrusion) | 20/10/2026 |  |  |
|  | 7 | Phân vùng Ranh giới Hành chính 22 Quận/Huyện & Cơ chế Điều hướng Không gian Camera Bay (District Boundaries & FlyTo) | 27/10/2026 |  |  |
|  | 8 | Hệ thống Tra cứu & Đánh giá Mạng lưới Mảng xanh Đô thị (Urban Green Spots Directory & Environmental Index) | 03/11/2026 |  |  |
|  | 9 | Mạng lưới Điểm Thu gom Phân loại Rác Tái chế & Rác Thải Nguy hại E-Waste (Recycling Hubs Facilities Network) | 10/11/2026 |  |  |
|  | 10 | Module Quản trị CRUD Danh mục Rác thải Đô thị & Cấu hình Quy chuẩn SLA Xử lý (Admin Waste Categories Management) | 17/11/2026 |  |  |
|  | 11 | Module Quản trị CRUD Mạng lưới Trạm Tái chế & Điểm Tiếp nhận E-Waste (Admin Recycling Facilities Management) | 24/11/2026 |  |  |
|  | 12 | Module Quản trị CRUD Danh bạ Cơ sở Thiết yếu Đô thị & Đánh giá Mức độ Dễ Tổn thương (Admin Essential Facilities) | 01/12/2026 |  |  |
| Bùi Nguyễn Minh Quân | 1 | Module Quản trị CRUD Danh mục Điểm đen Ngập lụt Đô thị & Cấu hình Ngưỡng Kích hoạt Ngập (Admin Flood Hotspots) | 15/09/2026 |  |  |
|  | 2 | Module Quản trị CRUD Mạng lưới Trạm Thủy văn & Cấu hình Hằng số Sóng Triều Thiên văn (Admin Tide Stations & Constituents) | 22/09/2026 |  |  |
|  | 3 | Bản đồ Nhiệt Nội suy Nền Nhiệt độ Khí quyển Toàn quốc (National Ambient Temperature Heatmap Engine qua Open-Meteo) | 29/09/2026 |  |  |
|  | 4 | Bản đồ Nhiệt Chất lượng Không khí & Phân tầng Bụi mịn theo Chuẩn Quốc tế US EPA (AQI Heatmap Layer US EPA) | 06/10/2026 |  |  |
|  | 5 | Bản đồ Nhiệt Mật độ Rủi ro Ô nhiễm Đô thị Tích hợp Trọng số Không gian (Urban Environmental Risk Density Heatmap) | 13/10/2026 |  |  |
|  | 6 | Bản đồ Radar Khí tượng Động học Thời gian thực 8 Lớp Phủ (Live Weather Dynamic Radar, Mưa bão & Particle Streamlines) | 20/10/2026 |  |  |
|  | 7 | Động cơ Giải tích Sóng Thủy triều Điều hòa 4 Sóng Thiên văn Thuần Python (Pure Python Harmonic Tide Engine: M2, S2, K1, O1) | 27/10/2026 |  |  |
|  | 8 | Hệ thống Dự báo Mực nước Triều Đồ thị Thời gian thực Trạm Phú An & Nhà Bè (Realtime Tidal Curve Prediction at Stations) | 03/11/2026 |  |  |
|  | 9 | Thuật toán Đạo hàm Tự động Dò Đỉnh Triều, Chân Triều & Kích hoạt Báo động Cấp 3 (Automated Tide Extrema Solver dH/dt) | 10/11/2026 |  |  |
|  | 10 | Động cơ Phân tích Rủi ro Ngập lụt Đa nhân tố Đô thị (Multi-Factor Urban Flood Risk Assessment Engine) | 17/11/2026 |  |  |
|  | 11 | Module Quản trị CRUD Đơn vị Hành chính & Biên tập Đa giác Ranh giới Không gian (Admin Administrative Units & MultiPolygon) | 24/11/2026 |  |  |
|  | 12 | Tích hợp Mô hình Dự báo Lưu lượng Thủy văn Sông ngòi Copernicus GloFAS Toàn cầu 7 Ngày (GloFAS River Discharge Forecast) | 01/12/2026 |  |  |
| Lê Anh Tuấn | 1 | Trung tâm Cứu hộ Ngập lụt Khẩn cấp & Mạng lưới Tương trợ Đô thị Thời gian thực (Emergency Flood SOS & Mutual-Aid Hub) | 15/09/2026 |  |  |
|  | 2 | Bảng Vinh danh Hiệp Sĩ Xanh & Xếp hạng Chỉ số Môi trường Khu Dân cư (Green Leaderboard & District Eco-Ranking) | 22/09/2026 |  |  |
|  | 3 | Động cơ Đánh giá Điểm Rủi ro Sự cố Môi trường Đa biến (Dynamic Multi-Variable Incident Risk Engine) | 29/09/2026 |  |  |
|  | 4 | Hệ thống Giám sát Cam kết Thời gian Xử lý & Tự động Leo thang Cảnh báo SLA Quá hạn (SLA Monitoring & Alert Escalation) | 06/10/2026 |  |  |
|  | 5 | Thuật toán Học máy Tự động Gom cụm Báo cáo Không gian Bằng Giải thuật DBSCAN (Machine Learning DBSCAN Incident Clustering) | 13/10/2026 |  |  |
|  | 6 | Phân tích Chuỗi Thời gian & Dự báo Điểm nóng Tái diễn Bằng Mô hình KDE (Spatial-Temporal KDE Hotspot Predictor) | 20/10/2026 |  |  |
|  | 7 | Báo cáo Điểm Ngập Cộng đồng 1 Chạm & Thuật toán Nắn khớp Tim đường OSRM (1-Click Crowdsourced Flood Snap-to-Road) | 27/10/2026 |  |  |
|  | 8 | Xây dựng Hành lang Tuyến đường Ngập Động 3 Lớp Vector kèm Hiệu ứng Dòng chảy (Dynamic 3-Layer Vector Flood Corridor) | 03/11/2026 |  |  |
|  | 9 | Thuật toán Quét Vùng đệm Không gian Phát hiện Cơ sở Thiết yếu Có Nguy cơ Ảnh hưởng (Spatial Buffer Analysis ST_DWithin 1km) | 10/11/2026 |  |  |
|  | 10 | Động cơ Định tuyến Thông minh & Phân tích Lộ trình Giao thông Né Ngập An toàn (Smart Safe Route Routing Engine with Flood Avoidance) | 17/11/2026 |  |  |
|  | 11 | Giao diện So sánh Trực quan Song song Tuyến đường Nhanh nhất vs An toàn Nhất (Dual Polyline Route Comparison: Fastest vs Safest) | 24/11/2026 |  |  |
|  | 12 | Nền tảng Big Data Analytics 7.1 Triệu Bản ghi Parquet Đa chiều & Hệ thống Đa ngôn ngữ Tập trung (Big Data Parquet & Centralized i18n) | 01/12/2026 |  |  |

Ghi chú kiểm tra & đánh giá:
• Bảng phân công bao gồm đầy đủ 48 chức năng chủ chốt được chia đều cho 4 thành viên (mỗi thành viên 12 chức năng chuyên biệt).
• Đã tích hợp đầy đủ phân hệ Mạng Xã Hội Sinh Thái & Tương Trợ Đô Thị (Geo-Feed, SOS Ngập lụt, Gamification) và các module Quản trị CRUD dữ liệu nền tảng.
• Toàn bộ 48 chức năng đều đảm bảo khả thi 100% với nguồn API Miễn phí (0 đồng bản quyền).