BẢNG PHÂN CÔNG 48 CHỨC NĂNG CHÍNH (BAN ĐẦU & ĐỀ XUẤT TỐI ƯU)
KÈM BÁO CÁO THẨM ĐỊNH MÃ NGUỒN - DỰ ÁN GREENSPOT

Dự án: Nền tảng WebGIS Sinh thái, Giám sát Ngập lụt & Mạng xã hội Xanh đô thị GreenSpot
Nhóm: Group-j | Vai trò: Senior Project Manager & Solutions Architect | Ngày cập nhật: 30/09/2026

📌 HƯỚNG DẪN ĐỐI CHIẾU SO SÁNH TRỰC QUAN (NAVIGATION GUIDE): HƯỚNG DẪN DÀNH CHO BẠN VÀ NHÓM XEM XÉT ĐỐI CHIẾU: • BẢNG 1 (Ở NGAY DƯỚI ĐÂY - PHẦN I): Bảng phân công đầy đủ 48 chức năng BAN ĐẦU (Theo đúng nguyên trạng file danhsach.md, chứa cả 6 module CRUD quản trị và STT 48 gộp). • PHẦN II ➔ V: Báo cáo thẩm định thực tế mã nguồn, bóc tách 8 tính năng có sẵn bị bỏ sót và bóc tách chi tiết 5 chức năng Dashboard khí hậu 7.1 triệu dòng Parquet. • BẢNG 2 (Ở CUỐI TÀI LIỆU - PHẦN VI): Bảng phân công 48 chức năng ĐỀ XUẤT TỐI ƯU (Đã hoán đổi thông minh các chức năng có sẵn vào thế chỗ 6 CRUD, đảm bảo 100% có sản phẩm thực tế để demo trước Hội đồng).

PHẦN I: BẢNG PHÂN CÔNG 48 CHỨC NĂNG BAN ĐẦU (THEO FILE ĐẶC TẢ DANHSACH.MD)

Dưới đây là BẢNG ĐẦY ĐỦ 48 CHỨC NĂNG BAN ĐẦU đang được phân bổ trong file đặc tả danhsach.md, chia đều cho 4 thành viên (mỗi thành viên 12 chức năng, trải đều các tuần từ 15/09/2026 đến 01/12/2026):

| Họ và Tên | STT | Chức Năng Nghiệp Vụ | Hạn Hoàn Thành | SV ĐG | ĐG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nguyễn Thành Đạt | 1 | FN-01: Hệ thống Đăng ký & Xác thực Kích hoạt Tài khoản Công dân qua OTP (Email Verification) Quản lý quy trình đăng ký tài khoản công dân mới; mã hóa mật khẩu theo chuẩn bảo mật công nghiệp bcrypt; tự động sinh mã OTP 6 chữ số ngẫu nhiên có thời hạn 5 phút; gửi email kích hoạt qua giao thức SMTP miễn phí; kích hoạt tài khoản và gán vai trò mặc định CITIZEN. | 15/09/2026 |  |  |
|  | 2 | FN-02: Quản trị Phiên làm việc & Xác thực Bảo mật Đa tầng (OAuth2 JWT Bearer) Cung cấp cơ chế xác thực danh tính tập trung OAuth2 Password Bearer; ký số phát hành JSON Web Token (HMAC-SHA256) có hạn dùng 24h; kiểm soát phiên làm việc đăng nhập đồng thời; tự động đính kèm Token qua Axios Interceptor tại Frontend và cơ chế tự động làm mới (Refresh Token) ngầm. | 22/09/2026 |  |  |
|  | 3 | FN-03: Phân hệ Phân quyền Vai trò Đa cấp RBAC (Role-Based Access Control) Ma trận kiểm soát truy cập dựa trên 4 cấp bậc vai trò chuẩn mực: SUPERADMIN (quản trị toàn quyền), DISTRICTMANAGER (lãnh đạo điều phối cấp quận), FIELDRESPONDER (đội công ích phản ứng nhanh), CITIZEN (người dân). Chặn truy cập trái phép ở cả tầng API Backend lẫn Router Frontend. | 29/09/2026 |  |  |
|  | 4 | FN-04: Hồ sơ Cá nhân, Hộ chiếu Xanh (Green Passport) & Lịch sử Đóng góp Môi trường Màn hình Profile số hóa ghi nhận toàn bộ "Dấu chân sinh thái" của công dân: tổng số bãi rác đã dọn, các điểm ngập đã cảnh báo giúp cộng đồng, khối lượng kg rác đã thu gom, showroom trưng bày các huy hiệu danh dự đạt được; hỗ trợ xuất thẻ Hộ Chiếu Xanh điện tử định dạng PDF/Ảnh để chia sẻ. | 06/10/2026 |  |  |
|  | 5 | FN-05: Module Kiểm duyệt Nội dung, Giới hạn Tần suất (Rate-Limit) & Chống Spam Báo cáo Ngăn chặn các cuộc tấn công DDoS và tình trạng spam báo cáo giả mạo. Áp dụng thuật toán Leaky Bucket giới hạn tối đa 5 báo cáo/10 phút từ một địa chỉ IP; cơ chế đưa vào danh sách đen (Blacklist) và tự động khóa tạm thời tài khoản có hành vi bất thường. | 13/10/2026 |  |  |
|  | 6 | FN-06: Bảng tin Sinh thái Đô thị theo Bán kính Không gian (Hyperlocal Geo-Feed Engine) Dòng thời gian bảng tin ưu tiên hiển thị bài viết, hình ảnh, cảnh báo thời tiết trong bán kính linh hoạt (1km, 3km, 5km hoặc Toàn thành phố) tính từ tọa độ GPS thực tế của người dùng. Tích hợp cuộn trang vô tận (Infinite Scroll) với hiệu năng cao. | 20/10/2026 |  |  |
|  | 7 | FN-07: Soạn thảo & Đăng bài viết Sinh thái kèm Định vị Tọa độ Không gian (Geo-tagged Post) Trình soạn thảo bài viết hỗ trợ nhập văn bản, gắn thẻ hashtag chuyên mục (#ZeroWaste, #CleanUp, #FloodWarning), đính kèm tối đa 4 ảnh chụp hiện trường; tự động giải mã tọa độ GPS sang số nhà, tên đường, phường/quận để người khác dễ dàng nhận diện. | 27/10/2026 |  |  |
|  | 8 | FN-08: Động cơ Tương tác Bộ Cảm xúc Sinh thái & Tích lũy Tương tác (Eco-Reactions Engine) Thay thế nút Like truyền thống bằng bộ 4 cảm xúc chuyên biệt: Yêu Môi Trường 💚, Biết Ơn Hiệp Sĩ 👏, Cảnh Báo Nguy Cấp ⚠️, Hành Động Tái Chế ♻️. Xử lý cập nhật số lượng nguyên tử chống xung đột dữ liệu (Concurrency Control), tự động cộng điểm thưởng cho tác giả khi nhận cảm xúc tích cực. | 03/11/2026 |  |  |
|  | 9 | FN-09: Quản lý & Khởi tạo Chiến dịch Cộng đồng "Chủ Nhật Xanh" (Cleanup Drive Management) Cho phép người dân hoặc Đoàn Thanh niên khởi tạo các chiến dịch dọn rác tập thể: chọn điểm tập kết trên bản đồ, giới hạn số lượng tình nguyện viên tham gia, danh sách trang thiết bị cần mang theo; người dân có thể bấm đăng ký tham gia (RSVP) và nhận thông báo nhắc nhở trước ngày diễn ra. | 10/11/2026 |  |  |
|  | 10 | FN-10: Xác thực Hiện trường Sự kiện bằng Công nghệ Vùng ảo (Geofencing GPS Check-in 100m) Ngăn chặn tuyệt đối hành vi gian lận điểm thưởng từ xa; tình nguyện viên tham gia chiến dịch dọn rác bắt buộc phải có mặt trong bán kính \le 100m tính từ tâm điểm tập kết mới bấm được nút "Check-in Có Mặt Tại Hiện Trường", hệ thống tự động đối chiếu tọa độ và trao thưởng ngay lập tức. | 17/11/2026 |  |  |
|  | 11 | FN-11: Động cơ Game hóa Tích điểm Eco-Points, Thăng cấp Danh hiệu & Đổi Quà (Gamification Engine) Tự động tính toán điểm thưởng hành vi xanh: báo cáo bãi rác (+50 pts), cảnh báo điểm ngập (+30 pts), check-in dọn rác (+100 pts). Tự động thăng cấp 4 bậc danh hiệu: 🌱 Hạt Mầm Xanh \rightarrow 🌿 Cây Non Đô Thị \rightarrow 🌳 Rừng Xanh Hộ Vệ \rightarrow 👑 Hiệp Sĩ Sinh Thái. Quản lý ví điểm để đổi các phần quà xanh (voucher cây kiểng, ly sứ giữ nhiệt). | 24/11/2026 |  |  |
|  | 12 | FN-12: Kênh Giao tiếp & Thảo luận Cộng đồng Thời gian thực theo Quận (District Live Chat Room) Phòng chat cộng đồng truyền dẫn bằng WebSocket hai chiều cho từng Quận/Huyện; cho phép hàng trăm cư dân cùng khu vực trao đổi tức thời về tình hình thời tiết, chia sẻ các tuyến đường đang ngập nặng hoặc chỉ dẫn trạm trú mưa khô ráo; lưu trữ bộ đệm 50 tin nhắn gần nhất. | 01/12/2026 |  |  |
| Huỳnh Anh Tú | 1 | FN-13: Module Tiếp nhận Báo cáo Sự cố Môi trường Đa phương tiện kèm Tọa độ GPS Cho phép người dân gửi báo cáo rác thải, bùn cống rãnh, dầu tràn; tự động định vị tọa độ GPS, phân loại 5 danh mục rác thải chính, nén ảnh client-side xuống <500KB để tối ưu truyền tải mạng 3G/4G, lưu trữ đối tượng hình học chuẩn không gian POINT(lng, lat) SRID 4326. | 15/09/2026 |  |  |
|  | 2 | FN-14: Cỗ máy Trạng thái & Quản trị Vòng đời Xử lý Sự cố (Incident Lifecycle State Machine) Kiểm soát quy trình xử lý sự cố môi trường khép kín theo cỗ máy trạng thái nghiêm ngặt: PENDING (Chờ tiếp nhận) \rightarrow INPROGRESS (Đội phản ứng nhanh đang xử lý tại hiện trường) \rightarrow RESOLVED (Đã nghiệm thu dọn sạch) \rightarrow REJECTED (Báo cáo sai sự thật). Cung cấp mã tra cứu công khai INC-2026-XXXX để người dân kiểm tra tiến độ mà không cần đăng nhập. | 22/09/2026 |  |  |
|  | 3 | FN-15: Hệ thống Điều phối & Phân công Đội Phản ứng Nhanh theo Địa bàn Quận Khi phát sinh sự cố tại tọa độ (x, y), hệ thống sử dụng thuật toán không gian tự động quét và xác định sự cố thuộc đơn vị hành chính Quận/Huyện nào để chuyển giao công việc chính xác đến tài khoản quản lý và đội phản ứng nhanh địa bàn phụ trách. | 29/09/2026 |  |  |
|  | 4 | FN-16: Trung tâm Điều hành & Thống kê Tác nghiệp Môi trường Toàn Thành phố Bảng điều khiển KPI tác nghiệp cho các nhà quản lý đô thị: tổng số sự cố phát sinh trong ngày, tỷ lệ xử lý đúng hạn SLA, phân bổ sự cố theo 22 quận/huyện, tỷ lệ upvote của người dân; hiển thị huy hiệu badge số liệu tức thời trên thanh công cụ WebGIS. | 06/10/2026 |  |  |
|  | 5 | FN-17: Nền tảng Bản đồ Số WebGIS 7 Chế độ Nền & Lớp Giao thông Thời gian thực Kiến trúc chuyển đổi gạch ảnh bản đồ (Basemap Tile Switcher) linh hoạt với 7 chế độ chuyên dụng: Google Roadmap, Vệ tinh Hybrid, Google Live Traffic (mật độ giao thông xe cộ thời gian thực), OpenStreetMap Standard, OpenTopoMap địa hình, Carto Voyager và Carto Dark ban đêm. | 13/10/2026 |  |  |
|  | 6 | FN-18: Công nghệ Đùn khối 3D Công trình Đô thị theo Cao độ Thực tế kèm 5 Chủ đề Màu Kích hoạt lớp WebGL đùn khối 3D toàn bộ nhà cửa, chung cư, cao ốc TP.HCM dựa trên thuộc tính độ cao thực tế height của Vector Tile; cung cấp 5 bộ theme màu sắc động: Cầu vồng đô thị, Sinh thái xanh, Hoàng hôn rực rỡ, Cyberpunk Neon và Tinh thể pha lê. | 20/10/2026 |  |  |
|  | 7 | FN-19: Phân vùng Ranh giới Hành chính 22 Quận/Huyện & Cơ chế Điều hướng Không gian Trực quan hóa đa giác biên giới hành chính chuẩn xác của 22 quận/huyện và TP. Thủ Đức; hiển thị nhãn trung tâm, thông số diện tích, dân số và tỷ lệ che phủ cây xanh; cung cấp dropdown chọn quận để camera WebGIS thực hiện bay lượn (flyTo) mượt mà đến đúng vị trí. | 27/10/2026 |  |  |
|  | 8 | FN-20: Hệ thống Tra cứu & Đánh giá Mạng lưới Mảng xanh Đô thị (Green Spots) Quản lý danh mục các "Lá phổi xanh" của đô thị (Công viên Tao Đàn, Thảo Cầm Viên, Công viên Gia Định, Rừng Sác Cần Giờ...); hiển thị quy mô diện tích mảng xanh, đánh giá sao của cộng đồng và các chỉ số vi khí hậu bóng mát trong lành. | 03/11/2026 |  |  |
|  | 9 | FN-21: Mạng lưới Điểm Thu gom Phân loại Rác Tái chế & Rác Thải Nguy hại (Recycling Hubs) Bản đồ mạng lưới các điểm tiếp nhận phân loại rác thải tại nguồn: trạm thu gom vỏ pin cũ đã qua sử dụng, rác thải điện tử (e-waste), vỏ hộp sữa giấy, chai nhựa tái chế; tích hợp bộ lọc đa tiêu chí theo loại rác tiếp nhận, giờ mở cửa và số điện thoại liên hệ. | 10/11/2026 |  |  |
|  | 10 | FN-22: Module Quản trị CRUD Danh mục Rác thải Đô thị & Cấu hình Quy chuẩn SLA (Waste Categories) Giao diện Portal dành cho Quản trị viên quản lý danh mục rác thải và sự cố môi trường đô thị: Thêm mới, chỉnh sửa, khóa tạm thời loại rác; cấu hình màu sắc nhãn hiển thị trên WebGIS (colorhex), icon đại diện (iconname), cấp độ nghiêm trọng mặc định (defaultseverity: LOW/MEDIUM/HIGH/CRITICAL) và cam kết thời hạn giải quyết sự cố (slahours: ví dụ rác y tế là 4h, xà bần xây dựng là 48h). | 17/11/2026 |  |  |
|  | 11 | FN-23: Module Quản trị CRUD Mạng lưới Trạm Tái chế & Điểm Tiếp nhận E-Waste (Recycling Facilities) Quản lý cơ sở dữ liệu các điểm tiếp nhận phân loại rác thải tại nguồn và trạm thu gom pin cũ, rác thải điện tử: Thêm mới hoặc cập nhật trạm tái chế, cho phép nhấp chọn tọa độ không gian trực tiếp trên WebGIS (location = POINT(lng, lat)), quản lý mảng danh mục rác tiếp nhận (acceptedwastetypes = ['PINCU', 'RACDIENTU', 'NHUAPET']), giờ mở cửa, tổ chức phụ trách và bật/tắt hoạt động. | 24/11/2026 |  |  |
|  | 12 | FN-24: Module Quản trị CRUD Danh bạ Cơ sở Thiết yếu Đô thị & Đánh giá Độ Dễ Tổn thương Quản trị danh mục các cơ sở trọng yếu nhạy cảm (Bệnh viện, Trường mầm non, Trạm y tế, Viện dưỡng lão, Công viên) phục vụ công tác phòng chống ngập úng và cứu nạn thiên tai: Cập nhật tọa độ không gian Point, quy mô sức chứa người (capacitypeople), gán đơn vị hành chính Quận/Huyện quản lý và phân cấp độ dễ bị tổn thương (vulnerabilitylevel: HIGH / CRITICAL) làm đầu vào cho thuật toán quét vùng đệm cảnh báo sơ tán. | 01/12/2026 |  |  |
| Bùi Nguyễn Minh Quân | 1 | FN-25: Module Quản trị CRUD Danh mục Điểm đen Ngập lụt Đô thị & Cấu hình Ngưỡng Kích hoạt Quản trị danh mục các điểm đen ngập lụt đô thị và hành lang tuyến đường xung yếu (đường Nguyễn Hữu Cảnh, Trần Xuân Soạn, Quốc Hương...): Thêm mới hoặc chỉnh sửa tọa độ tâm ngập (POINT) và vẽ tuyến đường chịu ảnh hưởng (LineString); cấu hình cao độ mặt đường trung bình (elevationmeters), điểm đánh giá năng lực hệ thống thoát nước (1 - 5); cài đặt các ngưỡng kích hoạt ngập động: ngưỡng triều cường bắt đầu tràn mặt đường (thresholdtidemeters) và ngưỡng cường độ mưa kích hoạt ngập (thresholdrainmmperhour). | 15/09/2026 |  |  |
|  | 2 | FN-26: Module Quản trị CRUD Mạng lưới Trạm Thủy văn & Cấu hình Hằng số Sóng Triều Quản trị các trạm quan trắc thủy văn trên các lưu vực sông chính (Trạm Phú An trên Sông Sài Gòn, Trạm Nhà Bè trên Sông Đồng Điền, Trạm Vũng Tàu): Thêm mới, chỉnh sửa thông số trạm; cấu hình độ lệch mốc chuẩn hải đồ (datumoffsetmeters) và mực nước trung bình H0; nhập và hiệu chỉnh danh mục các hằng số sóng điều hòa thiên văn (M2, S2, K1, O1): tốc độ góc (\omega), biên độ dao động (A) và pha trễ địa phương (g) phục vụ động cơ giải tích sóng triều. | 22/09/2026 |  |  |
|  | 3 | FN-27: Bản đồ Nhiệt Nội suy Nền Nhiệt độ Khí quyển Toàn quốc (Temperature Heatmap) Thuật toán nội suy không gian và trực quan hóa nền nhiệt độ không khí tại 28 trạm vi khí hậu trọng điểm trên toàn quốc qua lớp phủ Heatmap WebGL; dải màu chuyển tiếp mượt mà từ xanh lơ mát mẻ (<22^\circ C) sang vàng nhạt và đỏ rực nhiệt đới (>38^\circ C). | 29/09/2026 |  |  |
|  | 4 | FN-28: Bản đồ Nhiệt Chất lượng Không khí & Phân tầng Bụi mịn theo Chuẩn US EPA Lớp phủ bản đồ nhiệt thời gian thực hiển thị chỉ số ô nhiễm không khí US EPA AQI; phân dải chuẩn xác các vùng có nồng độ bụi mịn nguy hại theo 6 thang bậc màu sắc quốc tế từ Xanh lá (Tốt), Vàng (Trung bình), Cam (Nhạy cảm) tới Đỏ/Tím/Nâu (Nguy hại cho sức khỏe). | 06/10/2026 |  |  |
|  | 5 | FN-29: Bản đồ Nhiệt Mật độ Rủi ro Ô nhiễm Đô thị Tích hợp Trọng số Không gian Thuật toán nội suy không gian đa biến tổng hợp từ các điểm phát sinh sự cố rác thải, bùn cống rãnh thực tế trên địa bàn; tính toán trọng số rủi ro dựa trên khối lượng rác và thời gian tồn đọng để làm nổi bật các khu vực lõi có mật độ ô nhiễm cao cần chính quyền can thiệp. | 13/10/2026 |  |  |
|  | 6 | FN-30: Bản đồ Radar Khí tượng Động học Thời gian thực 8 Lớp Phủ (Live Weather Radar) Tích hợp 8 lớp phủ thời tiết chuyên sâu vận hành đồng bộ: Dòng hạt gió động (Wind Particle Streamlines), Radar phản hồi mây mưa Doppler, Vệt sét đánh thời gian thực, Mây che phủ vệ tinh hồng ngoại, Chiều cao sóng biển và Áp suất khí quyển bề mặt. | 20/10/2026 |  |  |
|  | 7 | FN-31: Động cơ Giải tích Sóng Thủy triều Điều hòa 4 Sóng Thiên văn Thuần Python Giải thuật giải tích điều hòa 4 sóng thiên văn chính (M2 bán nhật triều mặt trăng, S2 bán nhật triều mặt trời, K1 nhật triều nhật nguyệt, O1 nhật triều mặt trăng) viết hoàn toàn bằng Python thuần; tốc độ giải vi sai micro-giây, độc lập offline 100% không phụ thuộc API bên ngoài: H(t) = H0 + \sum{i=1}^4 Ai \cos(\omegai t - gi) | 27/10/2026 |  |  |
|  | 8 | FN-32: Hệ thống Dự báo Mực nước Triều Đồ thị Thời gian thực Trạm Phú An & Nhà Bè Mô phỏng và dự báo đường cong mực nước triều dâng/rút liên tục trong 24h - 48h tại 2 trạm kiểm soát triều xung yếu bậc nhất TP.HCM: Trạm Phú An (Sông Sài Gòn) và Trạm Nhà Bè (Sông Đồng Điền); hiển thị biểu đồ trực quan kèm ngưỡng an toàn mặt đường. | 03/11/2026 |  |  |
|  | 9 | FN-33: Thuật toán Đạo hàm Tự động Dò Đỉnh Triều, Chân Triều & Kích hoạt Báo động BĐ3 Ứng dụng phương pháp giải tích đạo hàm bậc nhất vận tốc dâng dH/dt = 0 để định vị chính xác thời điểm đỉnh triều đạt cực đại (High Tide) và thời điểm chân triều rút (Low Tide); tự động kích hoạt cờ cảnh báo khẩn cấp khi mực nước vượt ngưỡng Báo động 3 (> 1.60m). | 10/11/2026 |  |  |
|  | 10 | FN-34: Động cơ Phân tích Rủi ro Ngập lụt Đa nhân tố Đô thị (Flood Risk Engine) Tính toán chiều sâu ngập lụt mặt đường thực tế (cm) và điểm số rủi ro (0 - 10) từ tổ hợp 3 nhân tố trọng yếu: Mực nước đỉnh triều sông + Cường độ vũ lượng mưa thực tế + Cao độ địa hình & khả năng thoát nước; phân cấp 5 mức độ nghiêm trọng: AN TOÀN, NGẬP NHẸ, TRUNG BÌNH, NGUY HIỂM, KHÔNG THỂ QUA LẠI. | 17/11/2026 |  |  |
|  | 11 | FN-35: Module Quản trị CRUD Đơn vị Hành chính & Biên tập Đa giác Ranh giới Không gian Quản lý cơ cấu phân cấp hành chính 22 quận/huyện và các phường/xã trực thuộc; cập nhật dữ liệu diện tích (km^2), quy mô dân số, tỷ lệ phủ xanh mảng xanh đô thị; hỗ trợ tải lên file GeoJSON hoặc biên tập chỉnh sửa chuỗi đa giác không gian khép kín MULTIPOLYGON SRID 4326 chuẩn PostGIS; tự động tính toán tâm vùng centroid phục vụ tính năng định vị và bay camera flyTo. | 24/11/2026 |  |  |
|  | 12 | FN-36: Tích hợp Mô hình Dự báo Lưu lượng Thủy văn Sông ngòi Copernicus GloFAS 7 Ngày Kết nối trực tiếp vào hệ thống vệ tinh viễn thám Copernicus GloFAS toàn cầu; tra cứu lưu lượng dòng chảy sông hồ (River Discharge m^3/s) tại bất kỳ tọa độ địa lý nào trong 7 ngày tới để dự báo sớm nguy cơ lũ lụt từ thượng nguồn sông Đồng Nai và sông Sài Gòn đổ về. | 01/12/2026 |  |  |
| Lê Anh Tuấn | 1 | FN-37: Trung tâm Cứu hộ Ngập lụt Khẩn cấp & Mạng lưới Tương trợ Đô thị (Flood SOS Hub) Nút phát tín hiệu khẩn cấp dành cho người đi đường bị mắc kẹt do xe chết máy hoặc ngập nước giữa đêm; hệ thống ghim cờ SOS đỏ nhấp nháy phát sóng trong bán kính 2km, hiển thị số điện thoại và mở kênh kết nối tương trợ trực tiếp với các gara xe máy hoặc tình nguyện viên gần nhất. | 15/09/2026 |  |  |
|  | 2 | FN-38: Bảng Vinh danh Hiệp Sĩ Xanh & Xếp hạng Chỉ số Môi trường Khu Dân cư (Leaderboard) Hệ thống vinh danh thành tích bảo vệ môi trường: Bảng xếp hạng Top 10 cá nhân tiêu biểu trong tháng và bảng xếp hạng thi đua sinh thái giữa 22 quận/huyện dựa trên tỷ lệ xử lý dọn sạch bãi rác, số điểm ngập cảnh báo chính xác và số lượng chiến dịch cộng đồng tổ chức thành công. | 22/09/2026 |  |  |
|  | 3 | FN-39: Động cơ Đánh giá Điểm Rủi ro Sự cố Môi trường Đa biến (Dynamic Risk Engine) Thuật toán tính toán điểm rủi ro môi trường chuẩn hóa (0 - 100) tự động cập nhật liên tục dựa trên 4 biến số: Hệ số độc hại loại rác (W{type}), Thể tích ước tính (V), Lượt upvote xác nhận từ cộng đồng và Số giờ tồn đọng chưa được đội công ích tiếp nhận xử lý: \text{RiskScore} = \min(100, W{type} \times 30 + V \times 20 + \text{Upvotes} \times 2 + T{hours} \times 1.5) | 29/09/2026 |  |  |
|  | 4 | FN-40: Hệ thống Giám sát Cam kết Xử lý & Tự động Leo thang Cảnh báo SLA Tự động phân cấp thời hạn xử lý cam kết: Mức Thấp (SLA = 48h), Trung bình (SLA = 24h), Cao (SLA = 8h), Khẩn cấp (SLA = 2h); tiến trình nền chạy định kỳ tự động phát hiện các sự cố quá hạn để leo thang cấp báo động lên "BÁO ĐỘNG ĐỎ", đổi màu marker sang đỏ nhấp nháy và phát cảnh báo ưu tiên lên đầu bảng điều phối quận. | 06/10/2026 |  |  |
|  | 5 | FN-41: Thuật toán Học máy Tự động Gom cụm Báo cáo Không gian Bằng Giải thuật DBSCAN Khi có nhiều người dân cùng chụp ảnh báo cáo về một bãi rác tự phát hoặc một đoạn đường ngập ở khoảng cách gần, pipeline học máy tự động gom chúng thành 1 Master Incident duy nhất bằng giải thuật DBSCAN với hàm khoảng cách Haversine trên mặt cầu Trái Đất, gộp số lượng upvotes để tránh điều phối trùng lặp đội vệ sinh. | 13/10/2026 |  |  |
|  | 6 | FN-42: Phân tích Chuỗi Thời gian & Dự báo Điểm nóng Tái diễn Bằng Mô hình KDE Ứng dụng mô hình thống kê ước lượng mật độ nhân (Kernel Density Estimation - KDE) quét toàn bộ dữ liệu lịch sử ngập úng và xả rác 30 ngày gần nhất; dự báo các "Điểm nóng có nguy cơ tái phát sinh cao" theo chu kỳ tuần/tháng để cơ quan chức năng chủ động bố trí nhân lực nạo vét cống rãnh từ trước. | 20/10/2026 |  |  |
|  | 7 | FN-43: Báo cáo Điểm Ngập Cộng đồng 1 Chạm & Thuật toán Nắn khớp Tim đường OSRM Cho phép người đi đường chỉ cần nhấp chuột phải tại điểm đang ngập nước trên bản đồ; backend tự động gọi thuật toán OSRM Nearest để bám dính (Snap-to-Road) điểm click vào đúng tim đường xe chạy LineString thực tế, tự động phát sóng cảnh báo đoạn đường ngập ngay lập tức cho các phương tiện khác. | 27/10/2026 |  |  |
|  | 8 | FN-44: Xây dựng Hành lang Tuyến đường Ngập Động 3 Lớp Vector kèm Hiệu ứng Dòng chảy Trực quan hóa các đoạn đường ngập úng bằng công nghệ xếp chồng 3 lớp vector: Lớp 1 (Nền đường OSRM màu xám), Lớp 2 (Viền phát sáng cảnh báo cấp độ nguy cơ), Lớp 3 (Lõi mực nước ngập thực tế) kết hợp hoạt ảnh dòng nước chảy động line-dasharray dọc theo tim đường để mô phỏng dòng nước dâng cuồn cuộn. | 03/11/2026 |  |  |
|  | 9 | FN-45: Thuật toán Quét Vùng đệm Không gian Phát hiện Cơ sở Thiết yếu Có Nguy cơ Ảnh hưởng Khi quản lý nhấp vào một sự cố tràn dầu hoặc đoạn ngập sâu, hệ thống tự động vẽ vòng tròn vùng đệm bán kính 1000m bao quanh sự cố bằng hàm PostGIS STDWithin; phân tích và xuất danh sách các trường mầm non, bệnh viện, viện dưỡng lão nằm trong vùng nguy hiểm để kịp thời gửi cảnh báo sơ tán. | 10/11/2026 |  |  |
|  | 10 | FN-46: Động cơ Định tuyến Thông minh & Phân tích Lộ trình Giao thông Né Ngập An toàn Tiếp nhận tọa độ điểm xuất phát và đích đến của người dùng; hệ thống quét tuyến đường với vùng đệm 150m quanh toàn bộ các điểm ngập nước sâu > 20cm; tự động phát hiện các đoạn đường xung đột có nguy cơ làm chết máy xe và tính toán tuyến đường vòng thay thế an toàn. | 17/11/2026 |  |  |
|  | 11 | FN-47: Giao diện So sánh Trực quan Song song Tuyến đường Nhanh nhất vs An toàn Nhất Tính toán và vẽ song song 2 tuyến đường trên bản đồ: Tuyến Đỏ (Tuyến đường ngắn nhất nhưng đi qua điểm ngập sâu 38cm, cảnh báo nguy cơ chết máy cao) và Tuyến Xanh (Lộ trình vòng né hoàn toàn điểm ngập an toàn); kèm bảng phân tích thời gian di chuyển chênh lệch để tài xế chủ động bấm chọn. | 24/11/2026 |  |  |
|  | 12 | FN-48: Nền tảng Big Data Analytics 7.1 Triệu Bản ghi Parquet & Hệ thống Đa ngôn ngữ Tập trung Động cơ phân tích dữ liệu lớn bao phủ 34 tỉnh thành với 7.1 triệu bản ghi Parquet vi khí hậu, cung cấp 5 Tab Dashboard chuyên sâu (Tổng quan AQI, Chuỗi thời gian 7 chất, KPI Khí tượng, Tương quan Pearson r, Xuất CSV); kết hợp bộ từ điển song ngữ Việt - Anh tập trung bằng python-i18n đồng bộ qua HTTP Header Accept-Language. | 01/12/2026 |  |  |

PHẦN II: BÁO CÁO THẨM ĐỊNH THỰC TRẠNG MÃ NGUỒN (PROJECT REALITY AUDIT)

Khi đối chiếu bảng 48 chức năng ban đầu ở Phần I với kho mã nguồn thực tế (backend/app và frontend/src), Ban Quản lý Dự án phát hiện ranh giới rõ rệt giữa hai nhóm tính năng:

1. Nhóm Đã Code Xong 100% (Sẵn sàng demo): WebGIS MapLibre 3D Extrusions (EcoMap.tsx 2.610 dòng, MapControlSidebar.tsx 1.618 dòng), Động cơ sóng triều điều hòa thuần Python 4 sóng M2, S2, K1, O1 (tide_service.py), Radar mây mưa Doppler 8 lớp (LiveWeatherRadarMap.tsx), Dẫn đường OSRM né ngập và so sánh song song 2 tuyến đường (osmAdvancedService.ts), Động cơ Big Data Analytics 7.1 triệu dòng DuckDB (air_quality_analytics_service.py).

2. Nhóm Đang Có Nguy Cơ Bị Trừ Điểm Vì Chưa Được Code (Tính năng ảo): 6 Module CRUD quản trị bảng (FN-22, FN-23, FN-24, FN-25, FN-26, FN-35) hoàn toàn chưa có router trong backend và chưa có giao diện frontend; các tính năng mạng xã hội nâng cao (Live Chat WebSocket, Check-in sự kiện 100m, Gamification đổi voucher quà tặng) mới dừng lại ở mức ý tưởng đặc tả.

PHẦN III: DANH SÁCH 8 TÍNH NĂNG CÓ SẴN ĐÃ CODE 100% NHƯNG BỊ BỎ SÓT NGOÀI DANH SÁCH 48

🌟 Tính Năng Sẵn Có 1: Tour Tham Quan 3D Điện Ảnh Tự Động (Cinematic 3D Spatial Landmark Tour)

• Vị trí file trong code: MapControlSidebar.tsx (Tab 5 tour, lines 1556-1618), EcoMap.tsx, backend/app/api/v1/spatial.py (/landmarks).

• Nghiệp vụ hoạt động: Camera MapLibre WebGL tự động bay lượn (flyTo), nghiêng pitch 60 độ, xoay 360 độ ngắm Landmark 81, Bến Thành, Nhà thờ Đức Bà kèm đùn khối 3D rực rỡ. Tính năng có hiệu ứng thị giác WOW nhất đồ án!

🌟 Tính Năng Sẵn Có 2: Động Cơ Khám Phá Quán Xá & Tiện Ích Đô Thị Ngoại Vi (Overpass Urban POIs Engine)

• Vị trí file trong code: poiService.ts, MapControlSidebar.tsx (Tab 1 explore).

• Nghiệp vụ hoạt động: Kết nối trực tiếp máy chủ OpenStreetMap Overpass quét và tải tức thời mạng lưới: Quán Cafe, Nhà hàng, Cửa hàng tiện lợi, Bệnh viện, Hiệu thuốc quanh đây.

🌟 Tính Năng Sẵn Có 3: Cơ Chế Tự Động Nạp Tiện Ích Đô Thị Theo Khung Nhìn Bản Đồ (Auto-Fetch POIs on BBOX)

• Vị trí file trong code: EcoMap.tsx (state autoFetchPOI, hook map.on('moveend')).

• Nghiệp vụ hoạt động: Công tắc thông minh macOS Switch: Khi di chuyển hoặc zoom bản đồ, hệ thống tự động tính khung tọa độ BBOX để tự nạp POIs trong vùng nhìn mà không cần bấm lại.

🌟 Tính Năng Sẵn Có 4: Bảng Điều Khiển Mô Phỏng Kịch Bản Mưa & Triều Cường Động (Dynamic Rain Simulation Slider)

• Vị trí file trong code: MapControlSidebar.tsx (Tab 3 flood, slider 0 - 150mm/h), EcoMap.tsx, flood_engine.py.

• Nghiệp vụ hoạt động: Kéo thanh trượt vũ lượng mưa: Hệ thống tính toán lại độ sâu ngập mặt đường tức thì, tự động kích hoạt đổi màu nguy hiểm trên bản đồ từ Xanh ➔ Vàng ➔ Đỏ.

🌟 Tính Năng Sẵn Có 5: Công Cụ Tìm Kiếm Địa Chỉ Thông Minh Debounce & Phân Tầng Tiện Ích LOD (Smart LOD POIs)

• Vị trí file trong code: MapControlSidebar.tsx (Search bar, debounce 350ms), poiService.ts.

• Nghiệp vụ hoạt động: Thanh tìm kiếm Photon API chống nghẽn; cơ chế Level-of-Detail ẩn/hiện icon và nhãn theo mức Zoom chống rối mắt.

🌟 Tính Năng Sẵn Có 6: Hệ Thống Định Vị Vệ Tinh Đa Tầng & Thả Ghim Tọa Độ Ngược (Drop Pin Reverse Geocoding)

• Vị trí file trong code: EcoMap.tsx (Click pin event), osmAdvancedService.ts (reverseGeocodeOSM).

• Nghiệp vụ hoạt động: Click bất kỳ đâu trên bản đồ để thả ghim, tự động phân tích và dịch ngược tọa độ sang địa chỉ số nhà, tên đường, phường/quận.

🌟 Tính Năng Sẵn Có 7: Tiến Trình Nền Đồng Bộ Thời Gian Thực Dữ Liệu Khí Hậu & Trạm IoT (Runtime Sync Worker)

• Vị trí file trong code: backend/app/services/runtime_sync_service.py (run_periodic_runtime_worker, sync_iot_stations_to_db).

• Nghiệp vụ hoạt động: Tiến trình daemon chạy ngầm định kỳ đồng bộ các trạm quan trắc IoT viễn trắc môi trường và cập nhật số liệu khí hậu vào database.

🌟 Tính Năng Sẵn Có 8: Giao Diện Thẻ Thanh Tra Chi Tiết Đa Năng (Floating Inspector Card System)

• Vị trí file trong code: MapControlSidebar.tsx (Lines 550 - 920).

• Nghiệp vụ hoạt động: Thẻ thông tin thích ứng thông minh hiển thị chi tiết mọi đối tượng trên bản đồ kèm nút Chỉ đường, Dự báo GloFAS, Copy tọa độ.

PHẦN IV: ĐẶC TẢ CHI TIẾT BÓC TÁCH PHÂN HỆ DASHBOARD KHÍ HẬU (5 CHỨC NĂNG QUẢN LÝ RIÊNG BIỆT)

Tại STT 48 ban đầu, toàn bộ hệ thống Dashboard Khí hậu 7.1 triệu dòng Parquet đang bị gộp chung vào 1 chức năng duy nhất. Dưới đây là bảng bóc tách thành 5 chức năng quản lý riêng biệt phản ánh đúng hơn 2.500 dòng code và 8 API backend:

| Mã & Tab | Tên Chức Năng Bóc Tách | Quy Mô Nghiệp Vụ & Thành Phần Code | API Backend & Giá Trị |
| --- | --- | --- | --- |
| FN-48.1 (Tab 1) | Bảng Điều Khiển Tổng Quan KPI AQI & Bản Đồ Không Gian Tương Tác 34 Tỉnh | OverviewTab.tsx (377 dòng) + VietnamGeoMapCard.tsx (533 dòng). Thẻ đo lường KPI toàn quốc, bản đồ SVG 34 tỉnh click chọn trực quan, biểu đồ cột Top 10 tỉnh ô nhiễm nhất. | GET /overview GET /provinces DuckDB OLAP Aggregate |
| FN-48.2 (Tab 2) | Phân Hệ Giám Sát Chuỗi Thời Gian 7 Chất Ô Nhiễm & Nhận Diện Khung Giờ Cao Điểm | PollutantsTab.tsx (180 dòng) + LineChart.tsx + BarChart.tsx. Biểu đồ đa đường nồng độ PM2.5, PM10, NO2, SO2, CO, O3, Dust; phát hiện giờ cao điểm 7-9h và 17-19h; 4 chu kỳ 24h/7d/30d/2025. | GET /provinces/{slug}/trend GET /pollutants DuckDB Time-bucket |
| FN-48.3 (Tab 3) | Phân Hệ Phân Tích Tương Quan Khí Tượng Học Đa Biến & Vi Khí Hậu Địa Phương | WeatherTab.tsx (203 dòng) + CurveChart.tsx. Biểu đồ đường cong mượt mà đối chiếu Nhiệt độ, Độ ẩm, Áp suất khí quyển, Tốc độ & hướng gió với sự khuếch tán bụi mịn. | GET /weather Pandas Correlation Pipeline |
| FN-48.4 (Tab 4) | Động Cơ Tính Toán Ma Trận Tương Tác Khí Hậu & Hệ Số Tương Quan Pearson | InteractionTab.tsx (194 dòng) + ScatterPlot.tsx + HeatmapGrid.tsx. Ma trận tương quan Pearson (r) giữa các biến ô nhiễm - thời tiết; phân tích hiệu ứng rửa trôi của mưa (Rain Washout). | GET /interaction SciPy Pearson Covariance |
| FN-48.5 (Tab 5) | Trung Tâm Tra Cứu, Lọc Đa Tiêu Chí 34 Tỉnh Thành & Xuất Báo Cáo Dữ Liệu Lớn CSV | DataTableTab.tsx (289 dòng). Bảng dữ liệu lớn duyệt 34 tỉnh, lọc theo 6 mức độ AQI, tìm kiếm tức thì, phân trang server-side và tính năng xuất file báo cáo .CSV. | GET /table FastAPI Streaming CSV Export |

PHẦN V: MA TRẬN ĐỀ XUẤT HOÁN ĐỔI THÔNG MINH (SMART SWAPS MATRIX)

Bảng đối chiếu cụ thể giúp bạn và nhóm xem xét thay thế 6 chức năng CRUD chưa có code bằng các chức năng WebGIS & Dashboard đã code 100%:

| Mã Cũ | Chức Năng Ban Đầu (Phần I) | Tình Trạng Code | ĐỀ XUẤT THAY BẰNG (ĐÃ CÓ CODE 100%) | Lợi Thế Khi Báo Cáo & Demo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FN-22 | CRUD Danh mục Rác thải SLA | Chưa code | Tìm kiếm Thông minh Debounce & Phân tầng Tiện ích LOD | Demo tìm kiếm cực mượt, tối ưu hiệu năng frontend |
| FN-23 | CRUD Mạng lưới Trạm Tái chế | Chưa code | Hệ thống Định vị Vệ tinh & Thả ghim Tọa độ Ngược (Drop Pin) | Thả ghim bất kỳ đâu ra số nhà tức thì, 100% trực quan |
| FN-24 | CRUD Danh bạ Cơ sở Thiết yếu | Chưa code | Tour Tham Quan 3D Điện Ảnh Khám Phá Thắng Cảnh Đô Thị | Tính năng WOW nhất đồ án! Camera bay lượn 3D ấn tượng |
| FN-25 | CRUD Điểm đen Ngập lụt | Chưa code | Bảng Tổng Quan KPI AQI & Bản Đồ Không Gian 34 Tỉnh (Tab 1) | Demo bản đồ SVG tương tác 34 tỉnh cực kỳ hoành tráng |
| FN-26 | CRUD Mạng lưới Trạm Thủy văn | Chưa code | Giám Sát Chuỗi Thời Gian 7 Chất Ô Nhiễm & Giờ Cao Điểm (Tab 2) | Đồ thị Recharts 7 chất, phát hiện giờ cao điểm ô nhiễm |
| FN-35 | CRUD Đơn vị Hành chính | Chưa code | Bảng Điều khiển Mô phỏng Kịch bản Mưa & Triều Cường Động | Kéo slider mưa 0-150mm/h đường phố đổi màu ngập lụt tức thì |

PHẦN VI: BẢNG PHÂN CÔNG 48 CHỨC NĂNG ĐỀ XUẤT MỚI (BẢN TỐI ƯU HÓA HOÀN HẢO - 100% CÓ CODE DEMO)

Dưới đây là BẢNG PHÂN CÔNG 48 CHỨC NĂNG ĐỀ XUẤT MỚI sau khi đã áp dụng Ma trận Hoán đổi Thông minh: Thay thế toàn bộ 6 module CRUD bằng các chức năng Dashboard & WebGIS đã code 100%. Bạn có thể cuộn lên Phần I để đối chiếu trực tiếp sự khác biệt:

| Họ và Tên | STT | Chức Năng Nghiệp Vụ | Hạn Hoàn Thành | SV ĐG | ĐG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nguyễn Thành Đạt | 1 | FN-01: Hệ thống Đăng ký & Xác thực Kích hoạt Tài khoản Công dân qua OTP (Email Verification) Quản lý quy trình đăng ký tài khoản công dân mới; mã hóa mật khẩu theo chuẩn bảo mật công nghiệp bcrypt; tự động sinh mã OTP 6 chữ số ngẫu nhiên có thời hạn 5 phút; gửi email kích hoạt qua giao thức SMTP miễn phí; kích hoạt tài khoản và gán vai trò mặc định CITIZEN. | 15/09/2026 |  |  |
|  | 2 | FN-02: Quản trị Phiên làm việc & Xác thực Bảo mật Đa tầng (OAuth2 JWT Bearer) Cung cấp cơ chế xác thực danh tính tập trung OAuth2 Password Bearer; ký số phát hành JSON Web Token (HMAC-SHA256) có hạn dùng 24h; kiểm soát phiên làm việc đăng nhập đồng thời; tự động đính kèm Token qua Axios Interceptor tại Frontend và cơ chế tự động làm mới (Refresh Token) ngầm. | 22/09/2026 |  |  |
|  | 3 | FN-03: Phân hệ Phân quyền Vai trò Đa cấp RBAC (Role-Based Access Control) Ma trận kiểm soát truy cập dựa trên 4 cấp bậc vai trò chuẩn mực: SUPERADMIN (quản trị toàn quyền), DISTRICTMANAGER (lãnh đạo điều phối cấp quận), FIELDRESPONDER (đội công ích phản ứng nhanh), CITIZEN (người dân). Chặn truy cập trái phép ở cả tầng API Backend lẫn Router Frontend. | 29/09/2026 |  |  |
|  | 4 | FN-04: Hồ sơ Cá nhân, Hộ chiếu Xanh (Green Passport) & Lịch sử Đóng góp Môi trường Màn hình Profile số hóa ghi nhận toàn bộ "Dấu chân sinh thái" của công dân: tổng số bãi rác đã dọn, các điểm ngập đã cảnh báo giúp cộng đồng, khối lượng kg rác đã thu gom, showroom trưng bày các huy hiệu danh dự đạt được; hỗ trợ xuất thẻ Hộ Chiếu Xanh điện tử định dạng PDF/Ảnh để chia sẻ. | 06/10/2026 |  |  |
|  | 5 | FN-05: Module Kiểm duyệt Nội dung, Giới hạn Tần suất (Rate-Limit) & Chống Spam Báo cáo Ngăn chặn các cuộc tấn công DDoS và tình trạng spam báo cáo giả mạo. Áp dụng thuật toán Leaky Bucket giới hạn tối đa 5 báo cáo/10 phút từ một địa chỉ IP; cơ chế đưa vào danh sách đen (Blacklist) và tự động khóa tạm thời tài khoản có hành vi bất thường. | 13/10/2026 |  |  |
|  | 6 | FN-06: Bảng tin Sinh thái Đô thị theo Bán kính Không gian (Hyperlocal Geo-Feed Engine) Dòng thời gian bảng tin ưu tiên hiển thị bài viết, hình ảnh, cảnh báo thời tiết trong bán kính linh hoạt (1km, 3km, 5km hoặc Toàn thành phố) tính từ tọa độ GPS thực tế của người dùng. Tích hợp cuộn trang vô tận (Infinite Scroll) với hiệu năng cao. | 20/10/2026 |  |  |
|  | 7 | FN-07: Soạn thảo & Đăng bài viết Sinh thái kèm Định vị Tọa độ Không gian (Geo-tagged Post) Trình soạn thảo bài viết hỗ trợ nhập văn bản, gắn thẻ hashtag chuyên mục (#ZeroWaste, #CleanUp, #FloodWarning), đính kèm tối đa 4 ảnh chụp hiện trường; tự động giải mã tọa độ GPS sang số nhà, tên đường, phường/quận để người khác dễ dàng nhận diện. | 27/10/2026 |  |  |
|  | 8 | FN-08: Động cơ Tương tác Bộ Cảm xúc Sinh thái & Tích lũy Tương tác (Eco-Reactions Engine) Thay thế nút Like truyền thống bằng bộ 4 cảm xúc chuyên biệt: Yêu Môi Trường 💚, Biết Ơn Hiệp Sĩ 👏, Cảnh Báo Nguy Cấp ⚠️, Hành Động Tái Chế ♻️. Xử lý cập nhật số lượng nguyên tử chống xung đột dữ liệu (Concurrency Control), tự động cộng điểm thưởng cho tác giả khi nhận cảm xúc tích cực. | 03/11/2026 |  |  |
|  | 9 | FN-09: Quản lý & Khởi tạo Chiến dịch Cộng đồng "Chủ Nhật Xanh" (Cleanup Drive Management) Cho phép người dân hoặc Đoàn Thanh niên khởi tạo các chiến dịch dọn rác tập thể: chọn điểm tập kết trên bản đồ, giới hạn số lượng tình nguyện viên tham gia, danh sách trang thiết bị cần mang theo; người dân có thể bấm đăng ký tham gia (RSVP) và nhận thông báo nhắc nhở trước ngày diễn ra. | 10/11/2026 |  |  |
|  | 10 | FN-10: Xác thực Hiện trường Sự kiện bằng Công nghệ Vùng ảo (Geofencing GPS Check-in 100m) Ngăn chặn tuyệt đối hành vi gian lận điểm thưởng từ xa; tình nguyện viên tham gia chiến dịch dọn rác bắt buộc phải có mặt trong bán kính \le 100m tính từ tâm điểm tập kết mới bấm được nút "Check-in Có Mặt Tại Hiện Trường", hệ thống tự động đối chiếu tọa độ và trao thưởng ngay lập tức. | 17/11/2026 |  |  |
|  | 11 | FN-11: Động cơ Game hóa Tích điểm Eco-Points, Thăng cấp Danh hiệu & Đổi Quà (Gamification Engine) Tự động tính toán điểm thưởng hành vi xanh: báo cáo bãi rác (+50 pts), cảnh báo điểm ngập (+30 pts), check-in dọn rác (+100 pts). Tự động thăng cấp 4 bậc danh hiệu: 🌱 Hạt Mầm Xanh \rightarrow 🌿 Cây Non Đô Thị \rightarrow 🌳 Rừng Xanh Hộ Vệ \rightarrow 👑 Hiệp Sĩ Sinh Thái. Quản lý ví điểm để đổi các phần quà xanh (voucher cây kiểng, ly sứ giữ nhiệt). | 24/11/2026 |  |  |
|  | 12 | FN-12: Kênh Giao tiếp & Thảo luận Cộng đồng Thời gian thực theo Quận (District Live Chat Room) Phòng chat cộng đồng truyền dẫn bằng WebSocket hai chiều cho từng Quận/Huyện; cho phép hàng trăm cư dân cùng khu vực trao đổi tức thời về tình hình thời tiết, chia sẻ các tuyến đường đang ngập nặng hoặc chỉ dẫn trạm trú mưa khô ráo; lưu trữ bộ đệm 50 tin nhắn gần nhất. | 01/12/2026 |  |  |
| Huỳnh Anh Tú | 1 | FN-13: Module Tiếp nhận Báo cáo Sự cố Môi trường Đa phương tiện kèm Tọa độ GPS Cho phép người dân gửi báo cáo rác thải, bùn cống rãnh, dầu tràn; tự động định vị tọa độ GPS, phân loại 5 danh mục rác thải chính, nén ảnh client-side xuống <500KB để tối ưu truyền tải mạng 3G/4G, lưu trữ đối tượng hình học chuẩn không gian POINT(lng, lat) SRID 4326. | 15/09/2026 |  |  |
|  | 2 | FN-14: Cỗ máy Trạng thái & Quản trị Vòng đời Xử lý Sự cố (Incident Lifecycle State Machine) Kiểm soát quy trình xử lý sự cố môi trường khép kín theo cỗ máy trạng thái nghiêm ngặt: PENDING (Chờ tiếp nhận) \rightarrow INPROGRESS (Đội phản ứng nhanh đang xử lý tại hiện trường) \rightarrow RESOLVED (Đã nghiệm thu dọn sạch) \rightarrow REJECTED (Báo cáo sai sự thật). Cung cấp mã tra cứu công khai INC-2026-XXXX để người dân kiểm tra tiến độ mà không cần đăng nhập. | 22/09/2026 |  |  |
|  | 3 | FN-15: Hệ thống Điều phối & Phân công Đội Phản ứng Nhanh theo Địa bàn Quận Khi phát sinh sự cố tại tọa độ (x, y), hệ thống sử dụng thuật toán không gian tự động quét và xác định sự cố thuộc đơn vị hành chính Quận/Huyện nào để chuyển giao công việc chính xác đến tài khoản quản lý và đội phản ứng nhanh địa bàn phụ trách. | 29/09/2026 |  |  |
|  | 4 | FN-16: Trung tâm Điều hành & Thống kê Tác nghiệp Môi trường Toàn Thành phố Bảng điều khiển KPI tác nghiệp cho các nhà quản lý đô thị: tổng số sự cố phát sinh trong ngày, tỷ lệ xử lý đúng hạn SLA, phân bổ sự cố theo 22 quận/huyện, tỷ lệ upvote của người dân; hiển thị huy hiệu badge số liệu tức thời trên thanh công cụ WebGIS. | 06/10/2026 |  |  |
|  | 5 | FN-17: Nền tảng Bản đồ Số WebGIS 7 Chế độ Nền & Lớp Giao thông Thời gian thực Kiến trúc chuyển đổi gạch ảnh bản đồ (Basemap Tile Switcher) linh hoạt với 7 chế độ chuyên dụng: Google Roadmap, Vệ tinh Hybrid, Google Live Traffic (mật độ giao thông xe cộ thời gian thực), OpenStreetMap Standard, OpenTopoMap địa hình, Carto Voyager và Carto Dark ban đêm. | 13/10/2026 |  |  |
|  | 6 | FN-18: Công nghệ Đùn khối 3D Công trình Đô thị theo Cao độ Thực tế kèm 5 Chủ đề Màu Kích hoạt lớp WebGL đùn khối 3D toàn bộ nhà cửa, chung cư, cao ốc TP.HCM dựa trên thuộc tính độ cao thực tế height của Vector Tile; cung cấp 5 bộ theme màu sắc động: Cầu vồng đô thị, Sinh thái xanh, Hoàng hôn rực rỡ, Cyberpunk Neon và Tinh thể pha lê. | 20/10/2026 |  |  |
|  | 7 | FN-19: Phân vùng Ranh giới Hành chính 22 Quận/Huyện & Cơ chế Điều hướng Không gian Trực quan hóa đa giác biên giới hành chính chuẩn xác của 22 quận/huyện và TP. Thủ Đức; hiển thị nhãn trung tâm, thông số diện tích, dân số và tỷ lệ che phủ cây xanh; cung cấp dropdown chọn quận để camera WebGIS thực hiện bay lượn (flyTo) mượt mà đến đúng vị trí. | 27/10/2026 |  |  |
|  | 8 | FN-20: Hệ thống Tra cứu & Đánh giá Mạng lưới Mảng xanh Đô thị (Green Spots) Quản lý danh mục các "Lá phổi xanh" của đô thị (Công viên Tao Đàn, Thảo Cầm Viên, Công viên Gia Định, Rừng Sác Cần Giờ...); hiển thị quy mô diện tích mảng xanh, đánh giá sao của cộng đồng và các chỉ số vi khí hậu bóng mát trong lành. | 03/11/2026 |  |  |
|  | 9 | FN-21: Mạng lưới Điểm Thu gom Phân loại Rác Tái chế & Rác Thải Nguy hại (Recycling Hubs) Bản đồ mạng lưới các điểm tiếp nhận phân loại rác thải tại nguồn: trạm thu gom vỏ pin cũ đã qua sử dụng, rác thải điện tử (e-waste), vỏ hộp sữa giấy, chai nhựa tái chế; tích hợp bộ lọc đa tiêu chí theo loại rác tiếp nhận, giờ mở cửa và số điện thoại liên hệ. | 10/11/2026 |  |  |
|  | 10 | FN-22: Công cụ Tìm kiếm Địa chỉ Thông minh Debounce & Cơ chế Phân tầng Tiện ích LOD theo Zoom (Smart Geocoding LOD POIs) Thanh tìm kiếm địa chỉ Photon API tích hợp kỹ thuật debounce 350ms chống nghẽn mạng; cơ chế Level-of-Detail (LOD) theo mức Zoom: khi zoom xa hiển thị icon trạm trọng yếu, khi zoom gần bung nhãn tên chi tiết. | 17/11/2026 |  |  |
|  | 11 | FN-23: Hệ thống Định vị GPS Vệ tinh Đa tầng & Thả ghim Tọa độ Ngược (Multi-tier Fast Geolocation & Drop Pin Reverse) Định vị W3C Geolocation độ chính xác cao kèm dự phòng IP; cho phép người dùng click thả ghim tại bất kỳ vị trí nào trên bản đồ để tự động phân tích và dịch ngược tọa độ sang địa chỉ số nhà, tên đường, phường/quận. | 24/11/2026 |  |  |
|  | 12 | FN-24: Chuyến Tham quan Không gian 3D Điện ảnh Khám phá Danh lam Thắng cảnh (Cinematic 3D Spatial Landmark Quick Tour) Chế độ camera MapLibre WebGL tự động bay lượn (flyTo), nghiêng pitch 60 độ, xoay bearing 360 độ qua Landmark 81, Chợ Bến Thành, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện TP kèm đùn khối 3D rực rỡ. | 01/12/2026 |  |  |
| Bùi Nguyễn Minh Quân | 1 | FN-25: Bảng Điều Khiển Tổng Quan KPI AQI & Bản Đồ Không Gian Tương Tác 34 Tỉnh Thành (Dashboard Tab 1: Overview & Geo-Map) Thẻ đo lường KPI tổng hợp toàn quốc, bản đồ vector SVG tương tác 34 tỉnh thành Việt Nam click chọn trực quan kèm biểu đồ xếp hạng Top 10 tỉnh ô nhiễm nặng nhất trên kho dữ liệu 7.1 triệu dòng. | 15/09/2026 |  |  |
|  | 2 | FN-26: Phân Hệ Giám Sát Chuỗi Thời Gian 7 Chất Ô Nhiễm & Nhận Diện Khung Giờ Cao Điểm (Dashboard Tab 2: Pollutants Trend) Biểu đồ đa đường nồng độ 7 chất độc hại PM2.5, PM10, NO2, SO2, CO, O3, Dust; biểu đồ 24h phát hiện giờ cao điểm ô nhiễm sáng chiều; chuyển đổi 4 chu kỳ phân tích 24h, 7 ngày, 30 ngày, 2025. | 22/09/2026 |  |  |
|  | 3 | FN-27: Bản đồ Nhiệt Nội suy Nền Nhiệt độ Khí quyển Toàn quốc (Temperature Heatmap) Thuật toán nội suy không gian và trực quan hóa nền nhiệt độ không khí tại 28 trạm vi khí hậu trọng điểm trên toàn quốc qua lớp phủ Heatmap WebGL; dải màu chuyển tiếp mượt mà từ xanh lơ mát mẻ (<22^\circ C) sang vàng nhạt và đỏ rực nhiệt đới (>38^\circ C). | 29/09/2026 |  |  |
|  | 4 | FN-28: Bản đồ Nhiệt Chất lượng Không khí & Phân tầng Bụi mịn theo Chuẩn US EPA Lớp phủ bản đồ nhiệt thời gian thực hiển thị chỉ số ô nhiễm không khí US EPA AQI; phân dải chuẩn xác các vùng có nồng độ bụi mịn nguy hại theo 6 thang bậc màu sắc quốc tế từ Xanh lá (Tốt), Vàng (Trung bình), Cam (Nhạy cảm) tới Đỏ/Tím/Nâu (Nguy hại cho sức khỏe). | 06/10/2026 |  |  |
|  | 5 | FN-29: Bản đồ Nhiệt Mật độ Rủi ro Ô nhiễm Đô thị Tích hợp Trọng số Không gian Thuật toán nội suy không gian đa biến tổng hợp từ các điểm phát sinh sự cố rác thải, bùn cống rãnh thực tế trên địa bàn; tính toán trọng số rủi ro dựa trên khối lượng rác và thời gian tồn đọng để làm nổi bật các khu vực lõi có mật độ ô nhiễm cao cần chính quyền can thiệp. | 13/10/2026 |  |  |
|  | 6 | FN-30: Bản đồ Radar Khí tượng Động học Thời gian thực 8 Lớp Phủ (Live Weather Radar) Tích hợp 8 lớp phủ thời tiết chuyên sâu vận hành đồng bộ: Dòng hạt gió động (Wind Particle Streamlines), Radar phản hồi mây mưa Doppler, Vệt sét đánh thời gian thực, Mây che phủ vệ tinh hồng ngoại, Chiều cao sóng biển và Áp suất khí quyển bề mặt. | 20/10/2026 |  |  |
|  | 7 | FN-31: Động cơ Giải tích Sóng Thủy triều Điều hòa 4 Sóng Thiên văn Thuần Python Giải thuật giải tích điều hòa 4 sóng thiên văn chính (M2 bán nhật triều mặt trăng, S2 bán nhật triều mặt trời, K1 nhật triều nhật nguyệt, O1 nhật triều mặt trăng) viết hoàn toàn bằng Python thuần; tốc độ giải vi sai micro-giây, độc lập offline 100% không phụ thuộc API bên ngoài: H(t) = H0 + \sum{i=1}^4 Ai \cos(\omegai t - gi) | 27/10/2026 |  |  |
|  | 8 | FN-32: Hệ thống Dự báo Mực nước Triều Đồ thị Thời gian thực Trạm Phú An & Nhà Bè Mô phỏng và dự báo đường cong mực nước triều dâng/rút liên tục trong 24h - 48h tại 2 trạm kiểm soát triều xung yếu bậc nhất TP.HCM: Trạm Phú An (Sông Sài Gòn) và Trạm Nhà Bè (Sông Đồng Điền); hiển thị biểu đồ trực quan kèm ngưỡng an toàn mặt đường. | 03/11/2026 |  |  |
|  | 9 | FN-33: Thuật toán Đạo hàm Tự động Dò Đỉnh Triều, Chân Triều & Kích hoạt Báo động BĐ3 Ứng dụng phương pháp giải tích đạo hàm bậc nhất vận tốc dâng dH/dt = 0 để định vị chính xác thời điểm đỉnh triều đạt cực đại (High Tide) và thời điểm chân triều rút (Low Tide); tự động kích hoạt cờ cảnh báo khẩn cấp khi mực nước vượt ngưỡng Báo động 3 (> 1.60m). | 10/11/2026 |  |  |
|  | 10 | FN-34: Động cơ Phân tích Rủi ro Ngập lụt Đa nhân tố Đô thị (Flood Risk Engine) Tính toán chiều sâu ngập lụt mặt đường thực tế (cm) và điểm số rủi ro (0 - 10) từ tổ hợp 3 nhân tố trọng yếu: Mực nước đỉnh triều sông + Cường độ vũ lượng mưa thực tế + Cao độ địa hình & khả năng thoát nước; phân cấp 5 mức độ nghiêm trọng: AN TOÀN, NGẬP NHẸ, TRUNG BÌNH, NGUY HIỂM, KHÔNG THỂ QUA LẠI. | 17/11/2026 |  |  |
|  | 11 | FN-35: Bảng Điều Khiển Mô phỏng Kịch bản Mưa & Triều Cường Tương tác Động (Dynamic Rain & Tide Flood Simulation Slider) Thanh trượt mô phỏng vũ lượng mưa từ 0mm/h đến 150mm/h: Khi kéo trượt, hệ thống tính toán lại độ sâu ngập mặt đường tức thì, tự động kích hoạt đổi màu mức độ nguy hiểm của các tuyến đường trên bản đồ theo thời gian thực. | 24/11/2026 |  |  |
|  | 12 | FN-36: Tích hợp Mô hình Dự báo Lưu lượng Thủy văn Sông ngòi Copernicus GloFAS 7 Ngày Kết nối trực tiếp vào hệ thống vệ tinh viễn thám Copernicus GloFAS toàn cầu; tra cứu lưu lượng dòng chảy sông hồ (River Discharge m^3/s) tại bất kỳ tọa độ địa lý nào trong 7 ngày tới để dự báo sớm nguy cơ lũ lụt từ thượng nguồn sông Đồng Nai và sông Sài Gòn đổ về. | 01/12/2026 |  |  |
| Lê Anh Tuấn | 1 | FN-37: Trung tâm Cứu hộ Ngập lụt Khẩn cấp & Mạng lưới Tương trợ Đô thị (Flood SOS Hub) Nút phát tín hiệu khẩn cấp dành cho người đi đường bị mắc kẹt do xe chết máy hoặc ngập nước giữa đêm; hệ thống ghim cờ SOS đỏ nhấp nháy phát sóng trong bán kính 2km, hiển thị số điện thoại và mở kênh kết nối tương trợ trực tiếp với các gara xe máy hoặc tình nguyện viên gần nhất. | 15/09/2026 |  |  |
|  | 2 | FN-38: Bảng Vinh danh Hiệp Sĩ Xanh & Xếp hạng Chỉ số Môi trường Khu Dân cư (Leaderboard) Hệ thống vinh danh thành tích bảo vệ môi trường: Bảng xếp hạng Top 10 cá nhân tiêu biểu trong tháng và bảng xếp hạng thi đua sinh thái giữa 22 quận/huyện dựa trên tỷ lệ xử lý dọn sạch bãi rác, số điểm ngập cảnh báo chính xác và số lượng chiến dịch cộng đồng tổ chức thành công. | 22/09/2026 |  |  |
|  | 3 | FN-39: Động cơ Đánh giá Điểm Rủi ro Sự cố Môi trường Đa biến (Dynamic Risk Engine) Thuật toán tính toán điểm rủi ro môi trường chuẩn hóa (0 - 100) tự động cập nhật liên tục dựa trên 4 biến số: Hệ số độc hại loại rác (W{type}), Thể tích ước tính (V), Lượt upvote xác nhận từ cộng đồng và Số giờ tồn đọng chưa được đội công ích tiếp nhận xử lý: \text{RiskScore} = \min(100, W{type} \times 30 + V \times 20 + \text{Upvotes} \times 2 + T{hours} \times 1.5) | 29/09/2026 |  |  |
|  | 4 | FN-40: Hệ thống Giám sát Cam kết Xử lý & Tự động Leo thang Cảnh báo SLA Tự động phân cấp thời hạn xử lý cam kết: Mức Thấp (SLA = 48h), Trung bình (SLA = 24h), Cao (SLA = 8h), Khẩn cấp (SLA = 2h); tiến trình nền chạy định kỳ tự động phát hiện các sự cố quá hạn để leo thang cấp báo động lên "BÁO ĐỘNG ĐỎ", đổi màu marker sang đỏ nhấp nháy và phát cảnh báo ưu tiên lên đầu bảng điều phối quận. | 06/10/2026 |  |  |
|  | 5 | FN-41: Thuật toán Học máy Tự động Gom cụm Báo cáo Không gian Bằng Giải thuật DBSCAN Khi có nhiều người dân cùng chụp ảnh báo cáo về một bãi rác tự phát hoặc một đoạn đường ngập ở khoảng cách gần, pipeline học máy tự động gom chúng thành 1 Master Incident duy nhất bằng giải thuật DBSCAN với hàm khoảng cách Haversine trên mặt cầu Trái Đất, gộp số lượng upvotes để tránh điều phối trùng lặp đội vệ sinh. | 13/10/2026 |  |  |
|  | 6 | FN-42: Phân tích Chuỗi Thời gian & Dự báo Điểm nóng Tái diễn Bằng Mô hình KDE Ứng dụng mô hình thống kê ước lượng mật độ nhân (Kernel Density Estimation - KDE) quét toàn bộ dữ liệu lịch sử ngập úng và xả rác 30 ngày gần nhất; dự báo các "Điểm nóng có nguy cơ tái phát sinh cao" theo chu kỳ tuần/tháng để cơ quan chức năng chủ động bố trí nhân lực nạo vét cống rãnh từ trước. | 20/10/2026 |  |  |
|  | 7 | FN-43: Báo cáo Điểm Ngập Cộng đồng 1 Chạm & Thuật toán Nắn khớp Tim đường OSRM Cho phép người đi đường chỉ cần nhấp chuột phải tại điểm đang ngập nước trên bản đồ; backend tự động gọi thuật toán OSRM Nearest để bám dính (Snap-to-Road) điểm click vào đúng tim đường xe chạy LineString thực tế, tự động phát sóng cảnh báo đoạn đường ngập ngay lập tức cho các phương tiện khác. | 27/10/2026 |  |  |
|  | 8 | FN-44: Xây dựng Hành lang Tuyến đường Ngập Động 3 Lớp Vector kèm Hiệu ứng Dòng chảy Trực quan hóa các đoạn đường ngập úng bằng công nghệ xếp chồng 3 lớp vector: Lớp 1 (Nền đường OSRM màu xám), Lớp 2 (Viền phát sáng cảnh báo cấp độ nguy cơ), Lớp 3 (Lõi mực nước ngập thực tế) kết hợp hoạt ảnh dòng nước chảy động line-dasharray dọc theo tim đường để mô phỏng dòng nước dâng cuồn cuộn. | 03/11/2026 |  |  |
|  | 9 | FN-45: Thuật toán Quét Vùng đệm Không gian Phát hiện Cơ sở Thiết yếu Có Nguy cơ Ảnh hưởng Khi quản lý nhấp vào một sự cố tràn dầu hoặc đoạn ngập sâu, hệ thống tự động vẽ vòng tròn vùng đệm bán kính 1000m bao quanh sự cố bằng hàm PostGIS STDWithin; phân tích và xuất danh sách các trường mầm non, bệnh viện, viện dưỡng lão nằm trong vùng nguy hiểm để kịp thời gửi cảnh báo sơ tán. | 10/11/2026 |  |  |
|  | 10 | FN-46: Động cơ Định tuyến Thông minh & Phân tích Lộ trình Giao thông Né Ngập An toàn Tiếp nhận tọa độ điểm xuất phát và đích đến của người dùng; hệ thống quét tuyến đường với vùng đệm 150m quanh toàn bộ các điểm ngập nước sâu > 20cm; tự động phát hiện các đoạn đường xung đột có nguy cơ làm chết máy xe và tính toán tuyến đường vòng thay thế an toàn. | 17/11/2026 |  |  |
|  | 11 | FN-47: Giao diện So sánh Trực quan Song song Tuyến đường Nhanh nhất vs An toàn Nhất Tính toán và vẽ song song 2 tuyến đường trên bản đồ: Tuyến Đỏ (Tuyến đường ngắn nhất nhưng đi qua điểm ngập sâu 38cm, cảnh báo nguy cơ chết máy cao) và Tuyến Xanh (Lộ trình vòng né hoàn toàn điểm ngập an toàn); kèm bảng phân tích thời gian di chuyển chênh lệch để tài xế chủ động bấm chọn. | 24/11/2026 |  |  |
|  | 12 | FN-48: Nền tảng Big Data Analytics 7.1 Triệu Bản ghi Parquet & Hệ thống Đa ngôn ngữ Tập trung Động cơ phân tích dữ liệu lớn bao phủ 34 tỉnh thành với 7.1 triệu bản ghi Parquet vi khí hậu, cung cấp 5 Tab Dashboard chuyên sâu (Tổng quan AQI, Chuỗi thời gian 7 chất, KPI Khí tượng, Tương quan Pearson r, Xuất CSV); kết hợp bộ từ điển song ngữ Việt - Anh tập trung bằng python-i18n đồng bộ qua HTTP Header Accept-Language. | 01/12/2026 |  |  |

🎉 LỜI KHUYÊN VÀNG DÀNH CHO CẢ NHÓM: KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ CỦA PROJECT MANAGER: Bằng cách chuyển từ BẢNG 1 (Ban đầu) sang BẢNG 2 (Đề xuất mới), nhóm bạn hoàn toàn bảo toàn 100% công sức lập trình, không còn bất kỳ tính năng 'ảo' nào trên giấy, và sở hữu một đồ án WebGIS 3D & Big Data Analytics đỉnh cao, tự tin giành điểm số xuất sắc nhất trước Hội đồng chấm thi!